АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2019г. № 29

с.Романово

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы    комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области от 18 июня  2018 года № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельсовета Хомутовского  района Курской области»,  Администрация  Романовского  сельсовета Хомутовского  района Курской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год   за 2018 год.

2. Разместить на официальном сайте Администрации Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Романовского сельсовета

Хомутовского района                                                                Колотилин И.П.

Утвержден

постановлением Администрации

Романовского  сельсовета

Хомутовского района Курской области

от 28.06.2019  г. № 29

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

«Программы    комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год  » за 2018 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 годы    утверждена решением Собрания депутатов Романовского сельсовета  Хомутовского района  от 29.02.2016 г. № 8/35 Программа предусматривает решение задач, по обеспечению подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области   В течении 2018 года в Программу вносились изменения на основании решения Собрания депутатов Романовского сельсовета Хомутовского района  от 30.03.2018 г. г № 35/104. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 56%. На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 67 400 тыс. руб., исполнение составило 67 400 тыс. руб. По данной программе проводились 2 мероприятия: - ремонт водопровода по населённым пунктам с. Старшее. с.Деменино; - выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Романовского сельсовета Хомутовского района Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 годы признана со средним уровнем эффективности  . Основная цель программы- Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области

Основные задачи  программы:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области

.

1.Основные результаты, достигнутые в отчетном году.

В рамках реализации муниципальной программы «Программы    комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год»

достигнуты следующие результаты:

- строительство газопровода в населенных пунктах с. Романово, пос. Шевченко, с. Веть, с. Старшее, с. Деменино;

-   ремонт водопровода в с. Старшее, с. Деменино;

-выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры

2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В результате   строительства газопровода в населенных пунктах   газифицированы домовладения.

В результате ремонта водопроводных сетей обеспечено водой 220 жителей

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы       комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год были выделены средства из районного  и местного  бюджетов, внебюджетный источник.

На объект строительства Газоснабжение населенных пунктов Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области израсходовано 2250,0 тыс. рублей ( из них:  внебюджетный источник – 2250,0 т.р.);

ремонт водопровода в населенных пунктах 49,9т.р. их них средства районного бюджета 49,9 т.р.

выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 17,5 т.р.,  из них средства    местного бюджета -17,5 т.р..

4.      Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Анализ реализации Программы за 2018  год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы    комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 год  признана со средним уровнем эффективности.